# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2023-10-23

🎧 파일명: 10월 21일 회의록

## 1. 주제 요약

AI 모델 성능 개선 및 UI 전환 계획 점검

## 2. 내용 요약

AI 모델의 정확도를 92% 이상으로 향상시키기 위한 종합 개선안 논의. 데이터 전처리 리팩터링과 감정 분류 문제 해결 방안 검토. Whisper 성능 개선 및 UI 카드형 재구성으로 사용자 경험 향상. 보안 문제 해결을 위한 암호화 적용. 이번 주 목표는 모델 정확도 90% 이상 달성 및 UI 완성도 80%에 집중.

## 3. 결정사항

• 모델 정확도 목표 90% 이상 설정

• UI 완성도 목표 80% 설정

• 보안 모듈 1차 검수 완료 목표 설정

## 4. 액션 아이템

담당자: 윤성
작업내용: 전처리 리팩터링 정리
기한: 2023-10-27

담당자: 정훈
작업내용: 데이터 밸런스 개선
기한: 2023-10-27

담당자: 창용
작업내용: 추론 속도 리포트 작성
기한: 2023-10-27

담당자: 소라
작업내용: 디자인 시안 작성
기한: 2023-10-27

담당자: 용재
작업내용: 암호화 캐스트 보고서 작성
기한: 2023-10-27