# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2023-10-23

🎧 파일명: 10월 22일 회의록

## 1. 주제 요약

데이터 파이프라인 안정화 및 로그 모니터링 개선 논의

## 2. 내용 요약

크롤러 오류율 증가 원인 분석 및 해결 방안 논의. 키 자동 갱신 스크립트와 백 오프 알고리즘 수정으로 실패율 감소. 레디스 캐시 활용 및 해시 기반 키 생성으로 중복 저장률 감소. 로그 시스템 개선 및 실시간 시각화 도입. 이번 주 목표는 안정성 99% 확보.

## 3. 결정사항

• 키 자동 갱신 스크립트 추가

• 백 오프 알고리즘 수정

• 레디스 캐시 만료 시간 5분으로 설정

• 해시 기반 키 생성 방식 도입

• 로그 상태 색상 구분 및 반응형 UI 도입

## 4. 액션 아이템

담당자: 정우
작업내용: 크롤러 검증
기한: 2023-10-25

담당자: 윤성
작업내용: 캐시 리소스 점검
기한: 2023-10-25

담당자: 찬용
작업내용: 로그 수집기 개선
기한: 2023-10-25

담당자: 소라
작업내용: 데시보드 반응형 테스트
기한: 2023-10-25

담당자: 용재
작업내용: 보안 보고서 준비
기한: 2023-10-25