# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2023-10-30

🎧 파일명: 10월 23일 회의록

## 1. 주제 요약

UX 리디자인 및 접근성 개선 논의

## 2. 내용 요약

최근 사용자 피드백을 바탕으로 색상 대비, 버튼 크기, 폰트 가독성 문제를 논의했습니다. WCAG 표준에 맞춰 대비 비율을 높이고 버튼 크기를 조정했습니다. 폰트 크기 조절 기능을 추가하여 접근성을 개선했습니다. UI 변경 후 사용자 행동 데이터 분석 결과 긍정적인 변화가 있었습니다. 다음 주 월요일 베타 배포를 목표로 이슈 해결을 다짐했습니다.

## 3. 결정사항

• 버튼 크기를 최소 44 픽셀 이상으로 통일

• 폰트 크기 조절 기능 추가

• 다음 주 월요일 베타 배포 목표

## 4. 액션 아이템

담당자: 소라
작업내용: UI 시안 정리
기한: 2023-10-30

담당자: 윤성
작업내용: 폰트 기능 추가
기한: 2023-10-31

담당자: 정우
작업내용: 사용자 로그 분석
기한: 2023-11-01

담당자: 창용
작업내용: 배포 빌드 준비
기한: 2023-11-02

담당자: 용재
작업내용: 접근성 검증 리포트 작성
기한: 2023-11-03