# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2025-10-23

🎧 파일명: 10월 24일 회의록

## 1. 주제 요약

리프트 자동화 시스템 점검 및 이메일 발송 기능 테스트

## 2. 내용 요약

리프트 자동화 시스템의 이메일 발송 기능과 모델 결과 PDF 자동 생성에 대한 점검이 이루어졌습니다. 그래프 내 한글 깨짐 현상과 데이터 포맷 통일 문제를 해결하기 위한 논의가 있었습니다. 메일 발송 기능의 안정성과 보안 측면도 강조되었습니다. 각 팀의 리포트 전송 및 오류율 제로 목표가 설정되었습니다. 참가자별 역할 분담과 마감 기한이 확정되었습니다.

## 3. 결정사항

• 자동화율 100%, 오류율 0% 목표 설정

• PDF 내 링크 클릭 시 대시보드 이동 기능 추가

• 이메일 본문에 접근 제한 링크 추가

## 4. 액션 아이템

담당자: 윤성
작업내용: 기능 검증
기한: 2025-10-27

담당자: 정훈
작업내용: 데이터 검수
기한: 2025-10-27

담당자: 창영
작업내용: 메일 서버 점검
기한: 2025-10-27

담당자: 소라
작업내용: 디자인 QA
기한: 2025-10-27

담당자: 용재
작업내용: 보안 테스트 문서 작성
기한: 2025-10-27