# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2025-10-25

🎧 파일명: 10월 25일 회의록

## 1. 주제 요약

서버 배포 및 SSL 인증서 적용 논의

## 2. 내용 요약

FastAPI 서버의 외부 접속 시 인증서 경고 문제를 논의했습니다. 무료 SSL 발급을 위한 서트버스 설정 완료와 DNS 설정에 대해 설명했습니다. 배포 파이프라인 자동화 및 UI 인증 상태 표시 방법도 공유했습니다. 배포 일정과 검증 일정을 확정하고, 각자의 역할을 분담했습니다. 보안 측면에서 인증서 만료 자동 갱신 스크립트 추가를 논의했습니다.

## 3. 결정사항

• 배포 일정은 수요일까지, 검증은 목요일 오전까지 완료

• 서버 안정화 테스트는 금요일에 진행

• 리허설 결과는 토요일에 공유

## 4. 액션 아이템

담당자: 윤성
작업내용: 로그 자동 백업 준비
기한: 2025-10-25

담당자: 정우
작업내용: 도메인 확인
기한: 2025-10-26

담당자: 창용
작업내용: 배포 스크립트 점검
기한: 2025-10-27

담당자: 소라
작업내용: UI 알림 검수
기한: 2025-10-28

담당자: 용재
작업내용: 보안 상태 리포트 준비
기한: 2025-10-29