# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2025-10-25

🎧 파일명: 10월 26일 회의록

## 1. 주제 요약

AI 업무 자동화와 파일 기반 검색 추천 시스템 점검

## 2. 내용 요약

모델 정확도 향상 목표 설정 및 각 담당자별 진행 상황 공유. 전처리 파이프라인 리페터링과 데이터셋 재가공 계획 논의. 백엔드 시스템 교체로 추론 속도 개선. UI 디자인 변경 및 접근성 점검 진행. 보안 검증 및 로그 문제 해결 방안 제시.

## 3. 결정사항

• 모델 정확도 목표 92% 이상 설정

• Faster Whisper로 백엔드 교체

• UI 색상 대비 10% 올리기로 결정

## 4. 액션 아이템

담당자: 윤성
작업내용: 데이터 전처리 문서 작성
기한: 2025-10-29

담당자: 정훈
작업내용: 데이터 밸런스 리포트 작성
기한: 2025-10-30

담당자: 찬용
작업내용: 성능 리포트 제출
기한: 2025-10-29

담당자: 소라
작업내용: QA 리포트 완성
기한: 2025-10-29

담당자: 용재
작업내용: 보안 검증 보고서 작성
기한: 2025-10-31