# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2025-10-25

🎧 파일명: 10월 25일 회의록

## 1. 주제 요약

보안 서버 배포 및 SSL 인증서 적용 일정 논의

## 2. 내용 요약

SSL 인증서 배포 일정과 검증 절차에 대한 논의가 진행되었습니다. 각 팀원들은 배포 및 검증 마감일을 설정하고, 결과 리포트 제출 일정을 공유했습니다. DNS 설정과 자동 배포 파이프라인 구성에 대한 업데이트도 있었습니다. UI 수정 및 알림 검수 결과 제출 일정이 확정되었습니다. 인증서 만료 자동 갱신 스크립트 추가에 대한 논의도 있었습니다.

## 3. 결정사항

• SSL 인증서 배포 일정은 수요일까지

• 검증은 목요일 오전까지 완료

• 결과 리포트는 금요일까지 공유

## 4. 액션 아이템

담당자: 리더
작업내용: 결과 리포트 공유
기한: 2025-10-27

담당자: 정우
작업내용: 개포 스크립트 점검 결과 공유
기한: 2025-10-26

담당자: 소라
작업내용: 인증 상태 UI 수정
기한: 2025-10-27

담당자: 용제
작업내용: 알림 검수 결과 제출
기한: 2025-10-27

담당자: 담당자 미상
작업내용: 보안 상태 리포트 제출
기한: 2025-10-28