# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2025-10-26

🎧 파일명: 10월 27일 회의록

## 1. 주제 요약

데이터세트 품질 검증 및 전철 개선 진행 상황 논의

## 2. 내용 요약

데이터세트 품질 검증 결과와 전철 개선 진행 상황을 중심으로 논의함. 감정 블루투게소와 중립문장 데이터 부족 문제를 해결하기 위한 추가 작업 계획. Faster WS4쪽의 처리 속도 개선과 GPU 메모리 사용율 조정 사항 공유. 카드형 요약 디자인과 접근성 테스트 진행 상황 보고. 다음 회의 일정 확정.

## 3. 결정사항

• 감정 블루투게소와 중립문장 데이터 추가 작업 진행

• Faster WS4쪽 처리 속도 개선 완료

• 프로토타입 배포 일정 확정

## 4. 액션 아이템

담당자: 윤성
작업내용: 데이터 증강 마무리
기한: 2025-10-27

담당자: 정우
작업내용: 로그 리포트 제출
기한: 2025-10-27

담당자: 찬영
작업내용: 테스트 서버 업로드
기한: 2025-10-26

담당자: 소라
작업내용: 프로토타입 배포
기한: 2025-10-26

담당자: 용제
작업내용: 캐시 최적화
기한: 2025-10-27