# 회의 요약 보고서

📅 회의일자: 2025-10-28

🎧 파일명: 10월 29일 회의록

## 1. 주제 요약

모델 성능 평가 및 통합캐스트 결과 공유

## 2. 내용 요약

모델 정확도가 93.1%로 향상되었고, 감정 분류 안정성도 개선됨. 테스트 세트 중복 문장 정제 작업이 필요하며, 라벨 수정 및 인코딩 문제 해결을 위해 수정본을 푸시할 예정. 배포 자동화와 로그 시각화 기능 추가에 대한 논의가 있었고, UI 랜더링 속도 개선 작업이 진행 중임. 다음 회의는 요약 자동화 테스트 중심으로 진행될 예정.

## 3. 결정사항

• 모델 정확도 93.1%로 향상

• 배포 자동화 완료 및 평균 배포 시간 40초로 단축

• SSL 인증서 자동 갱신 테스트 완료

## 4. 액션 아이템

담당자: 윤성
작업내용: 데이터세트 정제
기한: 2025-10-27

담당자: 정우
작업내용: 라벨 수정
기한: 2025-10-28

담당자: 창용
작업내용: 로그 시각화
기한: 2025-10-29

담당자: 소라
작업내용: UI 수정
기한: 2025-10-27

담당자: 용제
작업내용: 스케줄 재설정
기한: 2025-10-29